План основных действий

| Содержание | Ожидаемые результаты | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативно-правовой базы | Создан банк нормативных документов (приказы, положения, должностные инструкции для участников проекта) | Январь 2013-сентябрь 2013 | Администрация |
| 2. Провести комплексную инвентаризацию школьного мультимедийного оборудования на предмет оптимального использования и модернизации. | Представлен перечень имеющегося оборудования и проведен анализ о необходимости пополнения оборудования | Январь 2013-сентябрь 2013 | Администрация |
| 3. Внесение изменений в штатное расписание | Утверждены новые штатные единицы (системный администратор, техник-программист) | 2013 г. | Администрация |
| 4. Обновление и пополнение компьютерной техники и сопутствующего оборудования | Улучшение работы компьютерной техники, появление возможности использования нового программного обеспечения, оснащение техникой предметные кабинеты. | 2013-2014 | Администрация, |
| 5. Расширение локальной сети | Создание новых рабочих мест в сети | 2014 г. | Администрация |
| 6. Содержательное наполнение школьной сети. | Формирование банка данных. Доступ к определённым информационным ресурсам с любого ПК | 2014-2015 гг. | Администрация |
| 7. Реорганизация сети. | Установка выделенного сервера. Создание учетных записей и личных каталогов пользователей на сервере. Сервер позволит использовать сетевые версии обучающих программных продуктов. Более отлаженная работа сети, уменьшение нагрузки на системного администратора | 2015 г. | Администрация, системный администратор |
| 8. Изучение и анализ существующих информационных систем. Приобретение программного обеспечения для введения электронного документооборота. | Выбор, апробация программных продуктов. Автоматизированное рабочее место учителей, администрации, библиотекаря, секретаря и др. | 2015 г. | Администрация, системный администратор |
| 9. Обучение всех сотрудников школы работе с вычислительной техникой, ресурсами, по ведению электронного журнала и электронного дневника. | Овладение сотрудниками ПО | 2015 г. | Администрация, учитель информатики |
| 10. Консультативная деятельность, предполагающая оказание помощи всем участникам образовательного процесса | Работа педагогического коллектива с электронными ресурсами | 2015 г. | Администрация, учитель информатики |
| 11. Ведение электронного журнала и электронного дневника посредством социальной сети Дневник.ру. | Работа педагогического коллектива с электронными ресурсами | 2015-2016 гг. | Системный администратор |
| 12. Ведение базы данных, методического пакета «Портфель завуча» электронного «портфеля отчетности» классного руководителя, учителя-предметника, электронного журнала, «портфолио ученика» | Ведение электронного документооборота и использование в повседневной деятельности. Реальный переход на электронный формат внешней и внутренний отчетности | 2016 г. | Администрация, учитель информатики, учителя, учащиеся |
| 13. Организация внутришкольной электронной почты | Представление всем участникам образовательного процесса возможности обмена информацией посредством электронной почты. Обмен информацией между рабочими местами администрации. | 2016 г. | Системный администратор |
| 14. Разработка методических рекомендаций для участников проекта |  | 2016 г. | Администрация |